PROCEDIMENTO – ENQUADRAMENTO DE VIAS PARA SERVIÇOS DE CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO

# OBJETIVO

Este procedimento tem por finalidade o atendimento às providências determinadas no Acórdão nº 1213/2021-TCU-Plenário para, no âmbito da Sede e Superintendências Regionais da Codevasf:

- Definir os critérios técnicos e os procedimentos que devem ser adotados pela Sede e Superintendências Regionais para avaliar, comprovar e controlar o enquadramento das vias indicadas para intervenção aos padrões de projetos licitados por meio de pregões eletrônicos promovidos com vistas ao registro de preços de serviços de pavimentação de vias públicas situadas na área de atuação da Codevasf;

- Formalizar os procedimentos e controles a serem adotados na realização dos ajustes de projetos executivos das vias objeto de intervenção aos padrões de projeto referidos no item anterior, de modo que reste demonstrada e assegurada a integral compatibilidade dos serviços demandados com os contratados em termos de qualidade e quantidades.

# DEFINIÇÕES

Neste procedimento, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional MDR, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos serviços.

CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os materiais e os procedimentos de execução a serem adotados na construção. Tem como finalidade complementar a parte gráfica do projeto.

FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

PROJETO EXECUTIVO – É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra ou serviços de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à presidência da CODEVASF, situada em Brasília /DF, em cuja jurisdição territorial localizam-se os serviços de engenharia objeto deste procedimento.

- DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

3.1. Enquadramento de vias para serviços de capeamento/recapeamento

Após a conclusão do procedimento licitatório, a Sede e/ou Superintendência Regional deverão receber do beneficiário a indicação da localidade e vias que apresentam necessidade de intervenções com a execução de serviços de capeamento/recapeamento.

Será destacada uma equipe técnica, que realizará a visita à localidade e vias indicadas, com o objetivo de avaliar o enquadramento das mesmas aos padrões de projeto licitado.

Os critérios técnicos a serem observados para enquadramento das vias são:

- A via deverá estar localizada dentro do limite da área de atuação da Codevasf, definido na Lei nº 6.088/1974, que dispõe sobre a criação da Codevasf, alterado pela Lei nº 14.053/2020.

- A via deverá ser integralmente pública, conforme declaração detalhada emitida pela Prefeitura Municipal, indicando as coordenadas geográficas (UTM) do início e fim da via, bem como a confirmação de que a mesma é de domínio público.

- A via deverá ser de utilização local, já consolidada, ou seja, apresentar boas condições de trafegabilidade para tráfego leve (trânsito de pedestres, veículos de passeio e veículos comerciais leves), não sendo permitido o enquadramento caso a via necessite de estudos de tráfego, estudos de cargas, ensaios geotécnicos ou quaisquer outros estudos técnicos prévios à execução dos serviços.

- A via deverá apresentar pavimentação em paralelepípedo, intertravado ou pavimentação asfáltica, estando em condições de receber o capeamento/recapeamento asfáltico.

A equipe técnica deverá preencher o Formulário – Checklist de Enquadramento de Vias constante no Anexo I.

Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os itens dos critérios técnicos devem ser assinalados com “SIM” no Formulário – Checklist de Enquadramento de Vias, confirmando a consonância com os projetos licitados e a possibilidade de intervenção na via indicada.

Ato contínuo, a equipe técnica deverá elaborar Nota Técnica, conforme modelo constante no Anexo II, contendo Relatório Fotográfico (Anexo III), podendo contemplar informações de mais de uma via ou localidade indicada, desde que devidamente discriminadas no corpo do documento quanto ao enquadramento nos critérios técnicos estabelecidos.

3.2 Projeto Executivo

Quando da elaboração do Projeto Executivo, seja pela Codevasf ou pela Contratada, as informações descritas no Formulário – Checklist de Enquadramento de Vias devem ser utilizadas para assegurar a compatibilidade dos serviços demandados com os contratados e garantir padrões de qualidade e quantidade das obras.

Caso o Projeto Executivo aponte a necessidade de realização de intervenções fora do padrão de especificações contidas no projeto licitado, não identificadas no momento da vistoria e preenchimento do Formulário – Checklist de Enquadramento de Vias, como por exemplo, ensaios geotécnicos, retirada de pavimentação existente, dentre outras, a via indicada deverá ser substituída por outra que se enquadre aos critérios técnicos estabelecidos no item 3.1. Um novo Formulário – Checklist de Enquadramento de Vias deverá ser preenchido contendo tais informações.

A Ordem de Serviço para execução dos serviços de capeamento/recapeamento somente poderá ser emitida após aprovação do Projeto Executivo pela Codevasf.

Caso a via indicada seja considerada como “não enquadrada”, deverá ser feita uma avaliação, no ato da visita, para identificação/substituição por outras vias que atendam aos critérios técnicos estabelecidos no Formulário – Checklist de Enquadramento de Vias. O formulário deverá ser arquivado para eventuais consultas futuras.

- DISPOSIÇÕES FINAIS

Dúvidas de interpretação do presente Procedimento serão dirimidas pela Área de Gestão Estratégica no que se refere ao teor redacional, pela Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura – AD quanto ao mérito técnico-operacional do documento.

Os casos omissos devem ser submetidos à Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura – AD e poderão ser apreciados pela Diretoria Executiva – DEX, se necessário.

LISTA DE ANEXOS

ANEXO I – Formulário – Checklist de Enquadramento de Vias

ANEXO II - Nota Técnica (modelo)

ANEXO III – Relatório Fotográfico (modelo)

ANEXO I - Formulário – Checklist de Enquadramento de Vias

ANEXO II - Nota Técnica (modelo)

| NOTA TÉCNICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO: |  | XX/2021 |  |
| DATA: |  | (XX/XX/XXX) |  |
| ORIGEM: |  | XX/XX/XX |  |
| REFERÊNCIA: |  | SRP – Capeamento/Recapeamento – SRP nº XXXX – - UF XXXs |  |
| OBJETIVO: |  | Relatório de visita técnica para XXXXXXXX |  |
| HISTÓRICO E CONTEXTUALIZAÇÃO: |  | Em XX/XX/XXX foram indicadas as seguintes vias XXXXXX para capeamento/recapeamento, no município de XXXXX, no estado da XXXX. No dia XX/XXX/XXX foi realizada visita técnica ao munícipio ora mencionado, nas seguintes vias: XXXXXXX. |  |
| ANÁLISE TÉCNICA: |  | As vias sugeridas foram visitadas e vistoriadas conforme Relatório Fotográfico anexo. Não foram encontrados impeditivos técnicos nas vias vistoriadas, que poderão receber os serviços de capeamento/recapeamento em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) discriminados na Ata de Registro de Preços nº XXX/XX. |  |
| FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: |  | Ata de Registro de Preços nº XX/XXXX, Lei 13.303/2016 |  |
| CONSIDERAÇÕES FINAIS: |  | As vias encontram-se aptas a receberem os serviços de capeamento/recapeamento em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), no valor de R$ XXXXX, conforme ofício nº XXX/XXXX. |  |
| FONTE DE PESQUISA: |  | Visita técnica ao município de XXX, no estado do XXX. |  |
| RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: |  |  |  |
|  | XXXXXXX |  |  |
|  | NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL PELA NOTA TÉCNICA |  |  |
|  | ASSINATURA / CARIMBO |  |  |
| DE ACORDO: |  |  |  |
|  | XXXXXXX |  |  |
|  | NOME COMPLETO DO SUPERIOR HIERÁRQUICO |  |  |
|  | ASSINATURA / CARIMBO |  |  |

ANEXO III – Relatório Fotográfico (modelo)

Relatório Fotográfico

SERVIÇO: Capeamento/Recapeamento em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), Ata de Registro de Preços nº XXXX

MUNICÍPIO/ESTADO: XXXX –XX

Foi realizada a visita técnica nas vias localizadas no município de XXX, no estado do XXXXX, conforme relação a seguir: XXXXXXXXX.

Os trechos solicitados foram vistoriados e considerados aptos a receberem os serviços em questão.

A relação fotográfica encontra-se a seguir:

Figura 1 - Inserir identificação da via

Local e data: XX/XX/XXXX

Responsável pelas informações: ____________________________________