TERMO DE REFERÊNCIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E DE APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

Novembro/2022

ÍNDICE

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO	3

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES	3

3. MODALIDADE LICITATÓRIA, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUÇÃO, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO.	4

4. LOCALIZAÇÃO DO OBJETO	5

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	5

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	6

6.5 VISITA À ÁREA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO	6

7 PROPOSTA FINANCEIRA	7

8 DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO	8

9 ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11

10 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	11

11 ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO, ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS	12

12 FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	14

13 REAJUSTAMENTO	14

14 FISCALIZAÇÃO	15

15 MULTAS	17

16 GARANTIA DE EXECUÇÃO	18

17 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS	19

18 SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20

19 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	20

20 OBRIGAÇÕES DA CODEVASF	22

21 CONDIÇÕES GERAIS	23

22 ANEXOS	25

TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO DA CONTRATAÇÃO

## Estabelecer normas, critérios e principais condições contratuais para a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E DE APOIO À FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA 2a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO Estado da Bahia, objetivando aumentar a capacidade de supervisão dos instrumentos em execução e melhorar a produtividade das equipes técnicas.

# TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA– Unidade da administração superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que têm por competência a fiscalização e a coordenação dos serviços de engenharia objeto deste Termo de Referência.

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília/DF.

COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT) – É a definição qualitativa e quantitativa de todos os serviços executados, resultante do Projeto Executivo com as alterações e modificações ocorridas durante a execução da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

Contratada – Empresa licitante selecionada e Contratada pela Codevasf para a execução do objeto.

CONTRATO – Documento, subscrito pela Codevasf e pela licitante vencedora do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – Representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, na qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusão, aliados aos custos ou preços.

MARCO – São pontos significativos do projeto, obras, eventos, etapas cuja ocorrência precisa ser reportada às partes interessadas de modo a terem clara visibilidade do seu cumprimento garantindo a identificação, acompanhamento, planejamento, replanejamento e antecipação de possíveis desvios que possam ocorrer no programado/previsto frente ao realizado a tempo de serem tomadas as devidas medidas de correção visando cumprir o prazo final proposto sem atrasos. Serão fornecidos pela CODEVASF e devem ser previstos pela Contratada no cronograma físico-financeiro.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, fizerem-se necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos no Termo de Referência.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execução dos serviços, compreendendo o Edital, o Termo de Referência, as especificações técnicas, os desenhos e a proposta de preço da executante, os cronogramas e os demais documentos complementares que se façam necessários à execução do objeto.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os materiais e os procedimentos de execução a serem adotados na construção. Têm como finalidade complementar a parte gráfica do projeto. São partes integrantes das especificações técnicas:

- Generalidades - incluem o objetivo, a identificação do serviço, o regime de execução do serviço, a fiscalização, o recebimento dos serviços, as modificações de projeto e a classificação dos serviços. Havendo caderno de encargos, este englobará quase todos estes aspectos.

- Especificação dos materiais - pode ser descrito de duas formas: genérica (aplicável a qualquer serviço) ou específica (relacionando apenas os materiais a serem usados nos serviços em questão).

- Discriminação dos serviços - especifica como devem ser executados os serviços, indicando traços de argamassa, método de assentamento, forma de corte de peças, etc.

FISCALIZAÇÃO – Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE – Representa o produto do somatório do preço da licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execução do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA – Representa o produto do somatório do preço de referência da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orçamentária e o limite para o pagamento do objeto que se pretende contratar.

PROPOSTA – Documento gerado pela licitante que estabelece os valores unitário e global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários propostos.

REUNIÃO DE PARTIDA – Reunião com as partes envolvidas, Codevasf e Contratada, onde se definem todos os detalhes do plano de trabalho e dá-se o “start-up” da execução dos serviços.

2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à presidência da Codevasf, situada em Bom Jesus da Lapa/BA, em cuja jurisdição territorial localizam-se os serviços de engenharia objeto deste Termo de Referência.

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

Matriz De RiscoS: A matriz de riscos representa o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes à contratação. Suas informações são indispensáveis para a caracterização do objeto e das respectivas responsabilidades contratuais, bem como são essenciais para o dimensionamento das propostas por partes dos licitantes.

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – Conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos ao serviço licitado, para contratações futuras.

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP) – Instrumento a ser operacionalizado por módulo do Sistema de Administração e Serviços Gerais – SIASG e que será utilizado pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG para registro e/ou divulgação dos itens a serem licitados.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Documento vinculativo, obrigacional, com características de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas.

# MODALIDADE LICITATÓRIA, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUÇÃO, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO.

## Modalidade Licitatória: Pregão Eletrônico.

## Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário.

## Procedimento Licitatório: Sistema de Registro de Preços (SRP)

## Valor estimado: R$ 4.802.695,98 (quatro milhões, oitenta e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e noventa e oito centavos)

## Critério de Julgamento: Menor Preço (Art. 54 - Lei nº 13.303/16).

## Modo de Disputa: Aberto, Orçamento Público.

# LOCALIZAÇÃO DO OBJETO

## Os serviços serão executados em diversos municípios, na área de abrangência da 2a Superintendência Regional da CODEVASF, cuja sede está localizada no município de Bom Jesus da Lapa/BA, no Estado da Bahia, cerca de 780 km de Salvador/BA, capital do Estado.

## Localização dos serviços:

Figura 1 – Localização do objeto a ser licitado

# DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

## As atividades objeto deste Termo de Referência referem-se à prestação de serviços comuns de engenharia, para prestação de serviços topográficos e de apoio à fiscalização/supervisão técnico de instrumentos demandado pelo Fiscal do Contrato, ou pessoa autorizada por ele, em obras e serviços da Codevasf, os quais poderão ser realizados em quaisquer dos municípios inseridos sob área de atuação da 2ª Superintendência Regional, com sede em Bom Jesus da Lapa/BA.

## Os serviços comuns de engenharia objeto desta licitação encontram-se descritos e caracterizados no Estudo Técnico Preliminar, nas Especificações Técnicas e quantificados na Planilha de Custos do Orçamento de Referência que integra este Termo de Referência (Anexo II).

## O objeto do presente certame licitatório compreende os seguintes serviços:

- Serviços Topográficos:

- Levantamentos planimétricos e altimétricos, medições de serviços de engenharia diversos (linear, área e volume), primitivo para projeto geométrico, aguadas, etc.;

- Processamento dos dados coletados;

- Elaboração de peças gráficas, produtos cartográficos e relatórios (inclusive de cálculo) utilizando softwares de topografia;

- Serviços de georreferenciamento, entre outros.

- Serviços de Apoio à Fiscalização e Supervisão Técnica de Instrumentos da 2a Superintendência Regional da Codevasf:

- Elaboração de pareceres técnicos de planilhas orçamentárias, projetos básicos e executivos, solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, entre outras peças técnicas vinculadas aos instrumentos fiscalizados pela Codevasf;

- Elaboração de planilhas orçamentárias e projetos básicos para processos licitatórios;

- Realização de visitas técnicas para supervisão de obras e serviços de engenharia na área de atuação da 2ª Superintendência da Codevasf;

- Realização de medição de serviços;

- Elaboração de peças técnicas diversas, vinculadas aos instrumentos fiscalizados pela Codevasf.

## O desenvolvimento dos serviços comuns de engenharia na área de topografia e de apoio à fiscalização tem por objetivo auxiliar a administração no acompanhamento das frentes de serviços distribuídas em vários municípios da área de atuação da 2ª SR da Codevasf. A contratação dos referidos serviços permitirá à Codevasf atuar com maior agilidade nas medições e realizar o acompanhamento mais intensificado dos serviços de campo, proporcionando assim, ações que permitirá ao fiscal um acompanhamento mais preciso e detalhado das obras e serviços comuns de engenharia, devendo a contratada desenvolver as atividades descritas a seguir:

- Representar a Codevasf no ambiente da obra;

- Acompanhar a implantação da obra;

- Proceder às medições dos serviços executados, conferindo-os e encaminhando-os ao fiscal para atesto;

- Responder às solicitações técnicas demandadas pela empresa contratada na implantação das obras, acionando o fiscal do instrumento sempre que necessário, o qual acionará, se for o caso, projetistas, consultoria e a Área de Estudos e Projetos da Codevasf;

- Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o cumprimento de orientações técnicas;

- Participar de operações especiais em situações de emergência;

- Emitir relatórios administrativos sobre os resultados das fiscalizações efetuadas;

- Manter o fiscal do instrumento permanentemente informado a respeito das irregularidades encontradas;

- Apresentar críticas e propor sugestões que visem tornar a fiscalização efetiva e aprimorar a agilização dos trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes, propondo medidas regularizadoras;

- Planejar fiscalizações, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalização da Codevasf;

- Realizar outras atividades de natureza correlata.

# EQUIPE TÉCNICA

## Perfil, formação e experiência de cada membro da equipe técnica:

- Engenheiro de Obras:

| - Municípios | - Função | - Obras e Serviços | - Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| - Diversos, na área de atuação de 2ª Superintendência Regional da Codevasf | - Elaboração de Pareceres Técnicos, Realização de Visitas Técnicas de supervisão e fiscalização de obras, Elaboração de Relatórios, Medição de serviços de engenharia e e apoio às demandas da fiscalização. | - Diversos | - 12 meses/ano |

- Engenheiro Projetista/Orçamentista:

| - Municípios | - Função | - Obras e Serviços | - Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| - Diversos, na área de atuação de 2ª Superintendência Regional da Codevasf | - Elaboração de Pareceres Técnicos, de Projetos Básicos, Executivos e Orçamento de obras, Realização de Visitas técnicas, Elaboração de Relatórios e apoio às demandas da fiscalização. | - Diversos | - 12 meses/ano |

- Técnico de obras:

| - Municípios |  | - Função | - Obras e Serviços | - Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Diversos, na área de atuação de 2ª Superintendência Regional da Codevasf | - Realização de visitas técnicas de supervisão e fiscalização de obras, elaboração de projetos, relatórios, medição de serviços de engenharia, e apoio às demandas da fiscalização. |  | - Diversos | - 12 meses/ano |

- Topógrafo

| - Municípios | - Função | - Obras e Serviços | - Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| - Diversos, na área de atuação de 2ª Superintendência Regional da Codevasf | - Gestão de equipe de topografia, realização de serviços topográficos diversos, acompanhamento de obras e serviços, medição de serviços de engenharia, elaboração de relatórios e apoio às demandas da fiscalização. | - Diversos | - 12 meses/ano |

- Auxiliar de topografia

| - Municípios | - Função | - Obras e Serviços | - Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| - Diversos, na área de atuação de 2ª Superintendência Regional da Codevasf | - Apoio técnico na realização de serviços topográficos diversos, acompanhamento de obras e serviços e apoio às demandas da fiscalização | - Diversos | - 12 meses/ano |

- Desenhista/Cadista:

| - Municípios | - Função | - Obras e Serviços | - Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| - Diversos, na área de atuação de 2ª Superintendência Regional da Codevasf | - Elaboração de Desenhos Técnicos de projetos, produtos topográficos e cartográficos, desenhos de medição de quantitativos de serviços executados e apoio às demandas da fiscalização. | - Diversos | - 12 meses/ano |

- Laboratorista.

| - Municípios | - Função | - Obras e Serviços | - Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| - Diversos, na área de atuação de 2ª Superintendência Regional da Codevasf | - Realização de ensaios de solos, asfalto e concreto em laboratório, e apoio às demandas da fiscalização. | - Diversos | - 12 meses/ano |

- Auxiliar administrativo.

| - Municípios | - Função | - Obras e Serviços | - Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| - Diversos, na área de atuação de 2ª Superintendência Regional da Codevasf | - Arquivamento e acompanhamento de documentações referentes aos processos administrativos dos instrumentos, dos processos de medição dos contratos e de liberação de parcela. Organização das ações administrativas das equipes, ações estruturais do contrato de apoio, documentação de gestão pessoal e apoio às demandas da fiscalização. | - Diversos | - 12 meses/ano |

## Equipe Técnica Mínima:

- Para fins da primeira contratação, segue abaixo tabela com a equipe mínima a ser requisitada:

| - Profissional | - Quantidade | - Lotação |
| --- | --- | --- |
| - Engenheiro de Obras | - 2 | - Bom Jesus da Lapa, Irecê ou Vitória da Conquista/BA |
| - Engenheiro Projetista/Orçamentista | - 1 | - Bom Jesus da Lapa/BA |
| - Técnico de obras | - 1 | - Bom Jesus da Lapa/BA |
| - Topógrafo | - 1 | - Bom Jesus da Lapa/BA |
| - Auxiliar de Topografia | - 1 | - Bom Jesus da Lapa/BA |
| - Desenhista/Cadista | - 1 | - Bom Jesus da Lapa/BA |

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinente e compatível com o objeto desta licitação, individuais, que atendam às exigências do Edital e seus anexos.

## As licitantes deverão apresentar capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor orçado pela Codevasf.

## CONSÓRCIO

### Não será permitida, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio, tendo em vista, que o objeto em questão não é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvável a geração de algum fator técnico, operacional ou econômico, que venha privar a participação de empresas consideradas do ramo para execução do presente objeto.

  - COOPERATIVAS

    - Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a forma de Cooperativas, uma vez que não se enquadra o objeto da licitação de contrato de mão de obra para execução sob a forma de cooperados, não havendo a necessidade de permissão de participação de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017 e a Lei 12.690/2012, no seu art. 5º.

## SUBCONTRATAÇÃO

### Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência.

# VISITA À ÁREA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

## A visita à área de execução dos serviços NÃO será obrigatória, porém, recomenda-se às licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serão lotados os profissionais para execução dos serviços e suas circunvizinhanças, por intermédio de pelo menos um representante legal ou responsável técnico da licitante, para tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes da execução do objeto, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

### É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e do dimensionamento dos dados necessários à apresentação da proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos.

### Os custos de visita à área de execução dos serviços de engenharia correrão por exclusiva conta da licitante

## Em caso de dúvidas sobre a área de abrangência da 2a Superintendência Regional e os locais onde serão prestados os serviços de engenharia, as licitantes deverão contactar a Gerência Regional de Infraestrutura da Codevasf, em Bom Jesus da Lapa, no Estado da Bahia, por meio do telefone (77) 3481-8021.

# PROPOSTA FINANCEIRA

  - A Proposta Financiera deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

## A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

- Planilha de Custos da Proponente com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Orçamento de Referência – Anexo IV, que é parte integrante deste Termo de Referência, observando-se os preços unitários orçados pela Codevasf, conforme inciso I, do art. 54 da Lei nº 13.303/16, de 30/06/2016.

- Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proponente deverá ser apresentada em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma.

- A Planilha de Custos da Proponente deverá ser preenchida e assinada por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

- Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um mesmo serviço.

- A licitante de melhor proposta classificada deverá preencher os formulários de composição de preços unitários, em formulário próprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilização de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;

- A licitante deverá apresentar a planilha de composição de preços unitários em conformidade com a Planilha de Custos da proponente;

- A licitante deverá, na composição de preços unitários de mão-de-obra, observar os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissídio coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho do(s) município(s) onde ocorrerá(ão) o(s) serviço(s), ou, quando esta abranger mais de um município;

- No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de Custos da Proponente será necessário apresentar apenas uma composição de preços unitários, referenciando os itens aos quais a composição pertence, sendo necessário entregar as referidas composições na mesma ordem e com os mesmos nomes dos serviços constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composições de custos unitários poderão ser verificadas quanto à adequação ao projeto, cabendo à comissão solicitar a compatibilidade da composição de custo unitário ao projeto.

- Detalhamento dos Encargos Sociais – Anexo IV.

- Encargos Sociais distintos para mensalista e para horista.

- Detalhamento do BDI – Anexo IV.

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos e outro para os serviços, sob pena de desclassificação da proposta;

- No preenchimento dos quadros – Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda dos serviços de engenharia;

- Deverá ser considerado no BDI, o ISS do município onde será executada os serviços. No caso de serviços que abrangem municípios distintos, para definição do ISS médio, deverá ser calculado com base na legislação de cada município e verificação de seu respectivo peso no volume dos serviços;

- Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos da Proponente, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL;

- No detalhamento do BDI, não deverá constar do item “Despesas Financeiras” a previsão de despesas relativas aos dissídios;

#### O detalhamento do BDI constará os itens Risco, Seguro e Garantia, já que a Codevasf julga redundante elaborar “Matriz de Riscos”, conforme justificativa apresentada no Anexo I.

- Os custos referentes aos serviços de Manutenção e Administração do Escritório (MAE) não poderão ser considerados como despesas indiretas e, portanto, não deverão constar do BDI. A licitante deverá apresentar um montante global especifico para os serviços de “MAE” na Planilha de Custos da proponente, onde deverão estar contemplados os itens de ferramentas, medicina e segurança do trabalho, custos de mobiliário de escritório, equipamentos de topografia, equipamentos de proteção individual (EPI) para visitas técnicas, outros equipamentos de apoio para trabalho externo, custos diversos do escritório, comunicação e energia, etc., devendo observar os quantitativos mínimos necessários ao atendimento do escopo do Termo de Referência.

- Cronograma Físico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proponente, obedecendo às atividades e aos prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços, conforme estabelecido neste TR.

## A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da Proponente, nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução e transporte até o local de execução dos serviços. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global ofertado.

## Os custos máximos da manutenção e administração de escritório, serão aqueles constantes da Planilha de Custos do Orçamento de Referência – Anexo III, e que integram o presente Termo de Referência.

## A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais e tecnologias existentes na área de execução dos serviços, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação.

# DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

### A licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

- Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto deste Termo de Referência, conforme legislação vigente;

- Deve-se também apresentar Certidão de Registro dos profissionais contratados pela empresa no Conselho de Classe correspondente à formação profissional e à função a ser desempenhada na equipe técnica.

- DECLARAÇÃO REFERENTE À EQUIPE TÉCNICA: (conforme subitem 6.4.3 e Anexo II) informando que possui em seu quadro permanente, na data prevista para a execução dos serviços, os profissionais indicados na relação de que trata o item 19.1 - subitem c), para prestar os serviços objeto desta licitação e que somente serão substituídos por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovados pela CODEVASF. Essa declaração será emitida pela própria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Representante Legal, conforme Anexo II - Modelo de Declaração Referente à Equipe Técnica.

- Certidão(ões) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa,  expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT – do(s) profissional(is) responsável(is) à época, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, que comprove que a licitante tenha executado serviços de fiscalização ou supervisão técnica de obras, serviços topógraficos diversos, georreferenciamento e medição de áreas:

|  | Serviço |
| --- | --- |
| 1.0 | Serviços de Fiscalização/Supervisão Técnica de obras |
| 2.0 | Levantamento planialtimétrico cadastral |
| 3.0 | Serviços Topográficos para medição de áreas e volume de corte e aterro |

- c.1) Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA ou CAU, em destaque, os seguintes dados: 

- local de execução; 

- nome do contratante e da pessoa jurídica Contratada; 

- nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is)e número(s) de registro(s) no CREA ou CAU;

- descrição técnicas sucinta indicando os serviços e quantitativos executados; e

- o prazo final de execução.

- A Codevasf poderá solicitar da empresa licitante as Certidões de Acervo Técnico (CAT) dos profissionais ou ART/RRT emitidas pelos conselhos de fiscalização em nome dos profissionais vinculados aos Atestados, como forma de conferir autenticidade e veracidade às informações constantes nos documentos emitidos em nome das licitantes (Acórdão nº 3.094/2020 – TCU – Plenário).

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado os serviços relativos ao quadro do subitem “c)”

- e.1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- O empregado;

- O sócio;

- O detentor de contrato de prestação de serviço.

- e.2) A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de:

- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante;

- Dirigente ou sócio: Contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

- Autônomo: Contrato de prestação de serviço, celebrado de  acordo com a legislação civil comum ou Declaração de Contratação Futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuência deste.

- e.3) Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo do mesmo;

- e.4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

## QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

### Será exigido comprovação da situação financeira mediante índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente (LC), conforme orienta o art. 22 da IN 03/2018. Após a apresentação dos índices previstos no art. 22 da IN 03/2018, caso o resultado dos índices da CONTRATADA sejam MENOR ou IGUAL a 1 (um), conforme o disposto no art. 24 da IN 03/2018, a CONTRATADA deverá comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. Esta comprovação, para fins de qualificação econômica financeira, justifica-se devido a minimizar o risco de contratação de empresas sem condições de atender ao objeto do contrato.

# ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## As indicações para as despesas orçamentárias para a contraprestação dos serviços serão definidas na etapa de formalização do CONTRATO, conforme Art. 7º, § 2º, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

## O valor estimado para a contratação dos serviços comuns de engenharia objeto deste Termo de Referência, é de R$ 5.008.859,17 (cinco milhões, oito mil, oitocentos e cinquenta reais e dezessete centavos), conforme preços SICRO-BA (Data Base: Julho/2022), Tabela de Preços de Consultoria do DNIT (Data Base: Julho/2022) e Tabela de Preços de Consultoria do DNIT para o BDI (Data Base: Agosto/2022).

## Preço Unitário:

### Lote Único: – R$ 5.008.859,17 (cinco milhões, oito mil, oitocentos e cinquenta reais e dezessete centavos). (12 relatórios por ano)

## Estão inclusos no valor acima, o BDI (com seguro e garantia, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos). Os quantitativos e os preços de referência da Codevasf para os itens necessários à execução do objeto constam da Planilha de Custos do Orçamento de Referência – Anexo III, parte integrante deste Termo de Referência.

## O valor estimado para a contratação foi elaborado com base no Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO)-DNIT para o estado da Bahia na data-base de julho/2022,  e em tabelas de referências de custo complementares, como a Tabela de Preços de Consultoria DNIT, para Custos Gerais e de Mão de Obra na data-base de julho/2022, e para o BDI, na data-base de agosto/2022, não desonerado, atendendo ao disposto na Lei nº 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto nº 7.983, de 08/04/2013, já inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. Para os serviços e materiais não constantes nos sistemas de custos citados acima, foram realizadas composições de preços unitários elaboradas pela CODEVASF.

## No valor de referência foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas Fiscais:

- Despesas Fiscais: ISS = 5,00%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%; Observações: os percentuais descritos são aplicáveis sobre o PREÇO, observar correção para aplicação sobre CUSTO na Planilha.

- Encargos Sociais: estão detalhados por categoria profissional no Anexo IV

- BDI: 44,96%.

## O orçamento de referência estará disponível permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

# PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

  - O prazo de vigência do SRP será de 12 (doze meses).

  - O prazo máximo para execução do objeto deste TR é contado em meses, a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das partes.

| Localidade | Prazo de execução dos serviços (em meses consecutivos) |
| --- | --- |
| Diversos municípios na área de abrangência da 2a/SR | 12 (doze) meses consecutivos |

10.2 O prazo para vigência do contrato, contado em meses consecutivos, a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, será o prazo de execução do objeto informado acima, acrescido de mais 3 meses para expedição do Termo de Encerramento Físico dos serviços, perfazendo um total de:

- 15 (quinze) meses;

  - A expedição da “Ordem de Serviço” somente se efetivará após a publicação do extrato do Contrato no “Diário Oficial da União” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finanças da Codevasf.

# ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO, ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

## A Contratada deverá enviar os relatórios, desenhos, produtos de levantamentos e medições das obras e serviços a serem fiscalizadas em formato digital, em versão editável (.doc, .docx, .xlsx, .txt, .dwg e afins) e em versão portátil de documentos (.pdf), para o e-mail do Fiscal designado do contrato, com cópia para o Gerente Regional de Infraestrutura, e para a Chefia da Unidade solicitante.

## A Contratada deverá fornecer todas as condições para que a sua equipe técnica execute os serviços com segurança e logística para atenderem a necessidade da fiscalização da Codevasf.

## A Contratada deve realizar os serviços topográficos com equipamentos compatíveis para as especificações do serviço.

## A Contratada deverá fornecer diárias para os profissionais que necessitem pernoitar fora da cidade de lotação (Bom Jesus da Lapa/BA, Irecê/BA ou Vitória da Conquista/BA) sempre que estiverem em trânsito para a execução dos serviços objeto de contratação dentro da área de abrangência da 2a Superintendência Regional da Codevasf.

## Para fins de pagamento, as diárias deverão ser autorizadas e aprovadas pela fiscalização do contrato.

## A Contratada deverá fornecer EPI para os profissionais de campo como: botinas, capacetes, protetores auriculares, uniformes, creme para pele com protetor solar e etc., de acordo com o que a função requerer.

## A Contratada deverá manter um(a) profissional engenheiro(a), com experiência comprovada com Orçamento conforme as exigências do item 19.1 - subitem c), de dedicação exclusiva, no escritório instalado da Contratada em Bom Jesus da Lapa/BA.

## A Contratada deverá manter um(a) profissional engenheiro(a), com experiência comprovada com obras rodoviárias conforme as exigências do item 19.1 - subitem c), de dedicação exclusiva, no escritório instalado da Contratada em Bom Jesus da Lapa/BA.

## A Contratada deverá manter um(a) profissional técnico(a), com experiência comprovada na área de Engenharia Rodoviária conforme as exigências do item 19.1 - subitem c), de dedicação exclusiva, no escritório instalado da Contratada em Bom Jesus da Lapa/BA, e fornecer um veículo leve (ou superior) para as visitas técnicas.

## A Contratada deverá manter um(a) profissional técnico(a), com experiência comprovada na elaboração de desenhos de levantamento e projetos geométricos conforme as exigências do item 19.1 - subitem c), de dedicação exclusiva, no escritório instalado da Contratada em Bom Jesus da Lapa/BA.

## A Contratada deverá manter uma equipe de Topografia completa, formada por profissionais que atendam, no mínimo, as exigências do 19.1 - subitem c), de dedicação exclusiva, no escritório instalado da Contratada em Bom Jesus da Lapa/BA, fornecer equipamentos topográficos compatíveis para execução dos serviços topográficos e um veículo pick-up (ou superior) para as visitas técnicas.

## A Contratada deverá manter um(a) profissional engenheiro(a), com experiência comprovada na área de Engenharia Rodoviária conforme as exigências do item 19.1 - subitem c), de dedicação exclusiva, a disposição do Escritório de Apoio Técnico de Irecê/BA, e fornecer um veículo leve (ou superior) para as visitas técnicas.

## A Contratada deverá manter um(a) profissional engenheiro(a), com experiência comprovada na área de Engenharia Rodoviária conforme as exigências do item 19.1 - subitem c), de dedicação exclusiva, a disposição da Unidade Descentralizada de Vitória da Conquista/BA, e fornecer um veículo leve (ou superior) para as visitas técnicas.

## A Contratada deverá designar um profissional de nível superior para assumir função de Supervisor da Equipe técnica do Contrato, para exercer controle de qualidade dos serviços prestados e para gerir o contrato junto à fiscalização da Codevasf. O profissional Supervisor deverá assinar os relatórios mensais para medição dos serviços para pagamento.

## A Contratada deverá emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de Fiscalização para o(a) profissional que for designado(a) para acompanhar instrumento da Codevasf.

## A Contratada deverá apresentar mensalmente uma programação das ações do mês subsequente para ser autorizada pelo fiscal da Codevasf e quaisquer ações urgentes deverão ser solicitadas e autorizadas pela Codevasf previamente.

## A Contratada deverá fornecer, quando solicitado, ART quitada do responsável técnico para as atividades de serviços topográficos e fiscalização/elaboração de projeto geométrico, assim como o TRT do Técnico Nível Médio, durante a realização de seus serviços, inclusive para as atividades solicitadas, em que conste exigência legal para o exercício profissional e responsabilidade técnica para os documentos técnicos elaborados.

## Os profissionais apresentados na Relação de Profissionais somente poderão ser substituídos por profissionais de experiência equivalente ou superior, a qual deverá ser comprovada mediante a apresentação de documentação comprobatória à Codevasf. Neste caso, a documentação compreende: a) A CAT de serviços equivalentes ao objeto contratado realizados pelo(a) profissional que pretende substituir o(a) indicado(a) originalmente; b) Currículo deste(a) profissional; c) Cópia do documento que comprove o seu registro ativo no respectivo Conselho de Classe; d) Documentação que atenda o item 8.1.1.e). Caso a documentação apresentada não satisfaça os requisitos exigidos por este Edital para comprovar a experiência técnica do(a) profissional substituto(a), a Codevasf poderá recusar a substituição e caberá a empresa contratar outro(a) profissional que atenda os pré-requisitos estabelecidos.

## A Contratada deverá submeter à aprovação da fiscalização peças técnicas, relatórios mensais e relatório final, a saber:

## - Elaboração de relatório mensal - documento a ser apresentado pela Contratada para medição dos serviços, que traduz o resultado mensal dos serviços ou de componente dos serviços, com fotografias digitais.

## - Peças Técnicas Produzidas – Elaboradas pela Contratada, como desenhos de levantamento, projetos geométricos, relatórios de medições, fotos e desenhos, produtos topográficos e cartográficos, projetos executivos, pareceres técnicos, relatórios de fiscalização e supervisão técnica, relatórios de visita técnica e relatórios de enquadramento de vias.

## - Relatório Final  – documento que apresentará a relação de profissionais que participaram da equipe técnica, o quantitativo final de peças técnicas produzidas, de diárias para hospedagem e alimentação, a relação de municípios visitados, além de descrever as lições aprendidas na gestão do contrato junto à Codevasf, a ser apresentado à fiscalização no momento do encerramento do contrato.

## Os trabalhos de natureza técnica deverão observar as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

## As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação pela Codevasf.

## A Redação da documentação pertinente será obrigatoriamente apresentada na Língua Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

## Os Relatórios de Execução de Serviços (Mensal e Final), bem como relatórios específicos solicitados, deverão ser emitidos pela Contratada em duas vias impressas e em meio digital.

# FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## Os pagamentos dos serviços de engenharia serão efetuados em reais, com base nas medições mensais, dos serviços efetivamente executados, obedecendo aos preços unitários apresentados pela Contratada em sua proposta, e contra a apresentação da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalização da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Relatório Mensal dos Serviços referente ao mês de competência, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

### Os custos de instalação do escritório, fornecimento de mobiliário, fornecimento e manutenção dos veículos somente serão pagos mediante atesto pelo fiscal do contrato.

### Nos preços apresentados pela licitante deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na única remuneração possível de ser atribuída pelos trabalhos contratados e executados.

### Os pagamentos serão executados no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do atesto da fatura pela fiscalização.

## Viagens da Equipe Técnica (FSUP-II) - será pago conforme o número de viagens realizadas contabilizado no relatório mensal dos serviços, devendo-se descrever a quantidade de dias trabalhados em campo e o número de pernoites por profissional.

### A Codevasf somente pagará pelo custo das viagens efetivamente realizadas, baseando-se na quantidade de diárias de alimentação e hospedagem e no custo unitário apresentado na proposta da Contratada.

## Despesas Operacionais (FSUP-III) – será pago conforme os itens fornecidos ou instalados pela Contratada, limitando-se aos custos referentes ao mês da medição.

## Não serão efetuados pagamentos com base em eventos ou marco contratual parcialmente executado.

# REAJUSTAMENTO

## Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

Equação 1

Em que:

"R" é o valor do reajustamento procurado;

"V" é o valor contratual a ser reajustado;

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"I0" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta.

Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Col. 39 = custo nacional construção civil e obras públicas – por tipo de obra – Consultoria (Supervisão e Projetos) – código 157980 – FGV.

## Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

Sendo:

- = Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

- = Índice do mês de reajuste com a nova data base.

- = Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

# FISCALIZAÇÃO

## A fiscalização dos serviços será feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram e competências definidas no Manual de Contrato.

## Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, à seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execução dos serviços prestados pela Contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

## Participar da Reunião de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e Contratada, onde serão definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-á o “start-up” da execução dos serviços.

## Acompanhar a execução dos serviços objeto do contrato, “in loco”, como representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que não haja subcontratação de serviços vedados no instrumento assinado pelas partes.

## Esclarecer dúvidas ou fornecer informações solicitadas pelo Supervisor da equipe técnica ou representante da Contratada ou, quando não estiverem sob sua alçada, encaminhá-las a quem compete.

## Checar se a Contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos para a execução dos serviços.

## Tratar diretamente com a equipe de apoio à fiscalização Contratada pela Codevasf, quando houver, exigindo atuação em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presença de técnicos no local da execução dos serviços, emissão de relatórios, boletins ou outros documentos que se façam necessários ao fiel cumprimento do objeto.

## Solicitar da Contratada a relação de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes informações: nome completo, cargo ou função, valor do salário, número do RG e do CPF.

## Acompanhar o cumprimento, pela Contratada, do cronograma físico-financeiro pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, eventuais pedidos de modificações, substituições de materiais e equipamentos, solicitados pela Contratada.

## Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica, ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão dos serviços ou em relação a terceiros, cientificando-a da possibilidade de não conclusão do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

## Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o instrumento contratual.

## Analisar e aprovar os relatórios mensal e final. Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises encaminhadas à Contratada.

## Notificar a Contratada sobre quaisquer ocorrências encontradas em desconformidade com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação.

## Manter em arquivo organizado memória de cálculo dos quantitativos de serviços executados e os consequentes boletins de medição com vistas a atender demandas de órgãos de controle interno e externo.

## Atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, para providências quanto ao pagamento.

## Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, para providências, os pedidos de reajuste/repactuação e reequilíbrio econômico financeiro.

## Manter controle sobre o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, no caso de solicitação de prorrogação do prazo de vigência contratual.

## Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogação de prazos, de interrupções na execução do objeto, de serviços extraordinários, de modificações no projeto ou alterações relativas à qualidade, à segurança e outras, de modo a subsidiar a decisão final pela autoridade competente.

## Informar à unidade de finanças, mediante Termo de Encerramento Físico – TEF, quanto ao término da vigência do contrato, para providências no sentido de liberação da garantia contratual em favor da Contratada.

## Receber as etapas dos serviços mediante medições precisas e de acordo com as regras contratuais.

## Informar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante as ocorrências relacionadas à execução do contrato que ultrapassarem a sua competência de atuação, objetivando a regularização das faltas ou defeitos observados.

## Receber, provisória e definitivamente, os serviços sob sua responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando não for designada comissão de recebimento ou outro empregado.

## Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

## A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

## A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a Contratada mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

# MULTAS

## Nos casos de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independentemente das demais sanções previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos.

## Nos casos de inexecução parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

## Nos casos de atrasos no atendimento às exigências contratuais e editalícias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-á multa moratória conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 – multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 – multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma físico-financeiro para o período;

Grau 04 – multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 – Inadimplências e o respectivo grau de penalidade

| Inadimplências | Grau de Penalidade |
| --- | --- |
| - Pelo não atendimento à determinação estipulada pela FISCALIZAÇÃO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada à CONTRATADA através do registro no Livro de Ocorrências ou por outro documento escrito. | 01 |
| - Pela não apresentação de itens exigidos em cláusulas editalícias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. | 02 |
| - Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZAÇÃO a documentos, materiais e canteiros de obras. | 02 |
| - Pela não emissão de Atestado de Responsabilidade Técnica de fiscalização, elaboração de Projetos, Orçamentos ou Pareceres Técnicos, de forma injustificada ou cuja justificativa não tenha sido aceita pela FISCALIZAÇÃO. | 03 |
| - Pelo atraso na correção de peças técnicas revisadas pela FISCALIZAÇÃO dentro do prazo de 10 dias, de forma injustificada ou cuja justificativa não tenha sido aceita pela FISCALIZAÇÃO. | 04 |

## As multas aplicadas não poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, conforme previsão do artigo 141, alínea “b” do RILC.

## Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte.

## A multa será descontada da garantia prestada pela contratada;

## Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

## Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocação;

## Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será convocada a recolher à Gerência de Finanças da Codevasf – AA/GFN (adequar para a unidade respectiva na Regional)- o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicação.

## O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10(dez) dias úteis para defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá mais um prazo de 05(cinco) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência Regional/Sede, que procederá ao seu exame.

## Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da Codevasf, que poderá relevar ou não a multa.

## Em caso de relevação da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

## Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

# GARANTIA DE EXECUÇÃO

## Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que deverá ser entregue em até 10(dez) dias úteis após a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitido por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fiança Bancária, a critério da contratada.

## A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue na Gerência de Administração e Logística na 2a Superintendência Regional da Codevasf.

## A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverá estar em vigor e com cobertura até 90 (noventa) dias após o término do prazo de vigência do contrato.

## Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será devolvida a “Garantia de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual.

## A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

## A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação de multas e de rescisão contratual, na forma prevista nas cláusulas contratuais.

## Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

## Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão contratual, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela Codevasf.

## A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

- Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

- Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

- Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

- Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber.

# RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

## Para a finalização dos trabalhos e, respectiva emissão, por parte da CODEVASF, do Termo de Encerramento Físico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberação da caução contratual, a Contratada deverá apresentar todos os relatórios exigidos, analisados e aprovados pela Codevasf.

## Após o término dos serviços objeto deste TR, a Contratada requererá à FISCALIZAÇÃO, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua solicitação.

## Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido pela FISCALIZAÇÃO um prazo, para que a Contratada, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços rejeitados.

## Após o recebimento provisório do objeto pela FISCALIZAÇÃO, será designado Servidor ou Comissão para o recebimento definitivo do objeto, que deverá ocorrer no prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designação.

## Na hipótese da necessidade de correção, o Servidor ou Comissão estabelecerá um prazo para que a Contratada, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços rejeitados.

## Aceitos e aprovados os serviços, será emitido o Termo de Encerramento Físico (TEF), que deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a liberação da garantia.

## O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referência, por parte da Contratada.

## Após a emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Área correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendências Regionais, emitirá, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos serviços prestados pela Contratada.

## A Contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para:

a)	Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF);

b)	Emissão do Atestado de Capacidade Técnica;

c)	Liberação da Caução Contratual.

## A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

# SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

## A Contratada deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria nº 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e deverá:

- Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho – NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos;

- Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

- Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

## A Contratada deverá apresentar à Codevasf antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

- Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalização contendo o Plano de Logística da Contratada para execução dos serviços, contendo a sequência de etapas/fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

- Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea acima. O cronograma deverá ser atualizado antes do início efetivo dos serviços, em função do planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de responsabilidade da CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitação da fiscalização;

- Relação de profissionais da equipe técnica com dedicação exclusiva para a execução de serviços objeto desta licitação, contendo em forma de lista as informações referentes a cada profissional. É imprescindível o fornecimento de: f.1) nome completo; f.2) número de inscrição no CREA ou Conselho de Classe da Categoria; f.3) formação (curso, instituição, ano); f.4) experiência (cargos, responsabilidades assumidas e projetos envolvidos); f.5) observações consideradas relevantes. Os profissionais relacionados devem atendem às seguintes qualificações:

| - Profissional | - Lotação | - Formação mínima | - Experiência mínima |
| --- | --- | --- | --- |
| - Engenheiro de Obras | - Irecê, Bom Jesus da Lapa ou Vitória da Conquista/BA | - Bacharelado em Engenharia Civil ou Engenharia de Agrimensura, com registro conselho de classe. | - 1 (uma) Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), de serviços técnicos realizados para Fiscalização ou Coordenação de Obras. |
| - Engenheiro Projetista/ - Orçamentista | - Bom Jesus da Lapa/BA | - Bacharelado em Engenharia Civil ou Agrimensura, com registro conselho de classe. | - 1 (uma) Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), de serviços técnicos realizados para Elaboração de Projeto ou Orçamento de Obras. |
| - Técnico de Obras | - Bom Jesus da Lapa/BA | - Nível médio técnico em Edificações, Agrimensura ou Estradas, com registro conselho de classe. | - 1 (uma) Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), de serviços técnicos realizados para Fiscalização ou Coordenação de Obras. |
| - Desenhista/ - Cadista | - Bom Jesus da Lapa/BA | - Nível médio técnico em Edificações, Agrimensura ou Estradas, com registro conselho de classe. | - 1 (uma) Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), de serviços técnicos realizados para Elaboração de Projetos ou Produtos Topográficos. |
| - Topógrafo | - Bom Jesus da Lapa/BA | - Nível médio técnico em Agrimensura ou Cartografia, com registro conselho de classe. | - 1 (uma) Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), de serviços técnicos realizados para Levantamento Planialtimétrico, Georreferenciamento ou Medição de serviços de Engenharia. |
| - Auxiliar de Topografia | - Bom Jesus da Lapa/BA | - Nível médio completo | - 1 (uma) Declaração de prestação de serviços topográficos ou 1 (um) Registro em Carteira de Trabalho anterior como auxiliar de topografia ou superior |
| - Laboratorista | - Bom Jesus da Lapa/BA | - Nível médio completo e Certificado de Laboratorista de Solos | - 1 (uma) Declaração de prestação de serviços topográficos ou 1 (um) Registro em Carteira de Trabalho anterior como Laboratorista de Solos ou Asfalto. |
| - Auxiliar Administrativo | - Bom Jesus da Lapa/BA | - Nível médio completo | - - |

Observação: A fixação de experiência mínima dos profissionais supracitados é devido à natureza dos serviços a serem executados, que compreendem a identificação, documentação e emissão de relatórios relacionados às obras e serviços de engenharia sob responsabilidade 2a Superintendência Regional da Codevasf. Conforme descrito nas Especificações Técnicas, os profissionais da equipe técnica da Contratada devem estar aptos a produzir pareces técnicos sobre projetos e orçamentos, relatórios de visitas técnicas, de fiscalização e de medição dos serviços. Por não requerer solução técnica especializada, essas atividades são classificadas como serviços comuns de engenharia. Para garantir a boa execução do objeto, exige-se o mínimo de experiência com a produção, fiscalização ou observação de produtos técnicos de engenharia sob a luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência da Administração Pública. Esta justificativa técnica segue as orientações do Acórdão/TCU nº 890/2007-Plenário e o disposto nos incisos 1º, 3º e 5º do art. 30 da Lei nº 8.666/1993, de forma subsidiára à Lei nº 13.303/2016.

## A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal – CADIN, conforme disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho  de 2002.

## Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e  Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília – DF (ou Superintendência Regional).

## Acatar as orientações da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das  Normas Internas, de Segurança e Medicina do Trabalho.

## Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos serviços.

## Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução dos serviços.

## Colocar tantas frentes de serviços quantos forem necessários (mediante anuência  prévia da fiscalização), para possibilitar a perfeita execução dos serviços dentro do prazo contratual.

## Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a Codevasf, necessária à execução dos serviços objeto do  contrato.

## Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA, CAU e Conselhos Técnicos.

## A Contratada deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

## Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da Codevasf.

## A Contratada deverá apresentar à Administração do CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do Contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, mediante apresentação de comprovante de prestação de garantia, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fiança Bancária, a critério da Contratada. Demais informações serão apresentas no Edital e Contrato.

## Na hipótese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratação, a Contratada deverá reforçar a caução inicial durante a execução dos serviços contratados, de acordo com a cláusula contratual, que trata sobre “CAUÇÃO”.

## A Contratada deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo.

## Caso a Contratada seja registrada em região diferente daquela em que serão executados os serviços objeto deste TR, deverá apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da Resolução CONFEA nº 336 de 27 de outubro de 1989 ou legislação equivalente.

## A Contratada será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros.

## Corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

## Caberá à Contratada obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execução dos serviços.

## Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a Codevasf e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da Contratada.

## A Contratada será responsável, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos serviços, bem como pela qualidade dos relatórios/documentos gerados, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## A Contratada deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, nos âmbitos interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da Fiscalização, além de evitar danos e aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

## A Contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus  fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei nº 12.846/2013 e do Decreto nº 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis.

## A Contratada entende e aceita que é condicionante para na execução dos serviços de engenharia objeto da presente licitação atender ainda às seguintes normas complementares:

- Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf;

- Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

## A Contratada deverá disponibilizar também veículos para equipe técnica conforme especificações constantes das Planilhas de Preços e Quantidades que integram o presente Termo de Referência.

## Os veículos para essa finalidade, de cor preferencialmente branca, com os dizeres conforme especificação da CODEVASF, deverão ser identificados com as seguintes inscrições, em atendimento à Resolução nº 9.674/01 – Codevasf:

## Ficará a Contratada responsável pela cobertura das despesas com combustível e serviços gerais de manutenção dos veículos, durante todo o período de execução dos serviços, sendo que os custos das despesas estão previstos na Planilha Orçamentária.

## Estes automóveis podem ser próprios da Contratada e/ou de empresa locadora legalmente constituída.

## A Contratada deverá repor os veículos (automóvel) sem condições de uso no prazo máximo de 24 horas.

# OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

## Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

## Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

## Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada, através de correspondências protocoladas;

## Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato;

## Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a Contratada, determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas;

## Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo para sua retificação;

## Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;

## Pagar à Contratada o valor resultante da execução do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

## Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

- Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

- Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

- Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

- Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

## Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:

- A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional, bem como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;

- O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos empregados que efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;

- O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.

## Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, após a extinção ou rescisão do contrato.

# CONDIÇÕES GERAIS

## Todo o acervo de dados, assim com as estatísticas geradas de forma individual e coletiva e todo o material produzido e compilado durante a execução do Contrato serão de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização desta.

## Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a Contratada, independente de transições.

## Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pela Contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

## A Codevasf poderá revogar esta licitação quando nenhuma das ofertas satisfizer o objeto da mesma, ou anulá-la quando for evidente que tenha havido falta de competição e/ou quando caracterizado indício de colusão.

## Fica garantido à Codevasf, desde que justificado, o direito de, a qualquer tempo, desistir da celebração do contrato, escolher a proposta que julgar mais conveniente, ou optar pela revogação da licitação, no todo ou anulá-la em parte.

## O contrato a ser assinado com a Licitante vencedora disciplinará os casos em que ocorrerá a sua rescisão, com a consequente perda da caução e, a juízo da Codevasf, o alijamento da Contratada para com ela transacionar, independente de ação ou  interpelação judicial cabível.

## Estes Termos de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a Licitante vencedora, independente de transições. Na existência de divergências entre as diretrizes destes Termos de Referência e o Edital, prevalecem as do último.

## Estes Termos de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a Licitante vencedora, independente de transições. Na existência de divergências entre as diretrizes destes Termos de Referência e o Edital, prevalecem as do último.

## Estes Termos de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a Licitante vencedora, independente de transições. Na existência de divergências entre as diretrizes destes Termos de Referência e o Edital, prevalecem as do último.

## Quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos para execução de determinado serviço deverão ser esclarecidas junto à 2ª Gerência Regional de Infraestrutura - 2ª GRD da Codevasf.

## A Licitante deve considerar nos preços unitários correspondentes propostos, todos os materiais e serviços necessários, bem como, leis sociais, transporte, alimentação, seguros, lucro, despesas indiretas, etc.

## Qualquer dúvida sobre os serviços será dirimida pela FISCALIZAÇÃO, que se norteará pelos Termos de Referência, Especificações Técnicas, Cadernos de Encargos da Codevasf e NBR em vigor.

## A Codevasf poderá ordenar à Contratada a suspensão de qualquer trabalho que possa ser danificado ou prejudicado pelas condições temporárias ou de acordo com a sua conveniência. A Contratada não terá o direito à reclamação judicial ou extrajudicial devido a este motivo.

O serviço que venha a ser condenado pela Fiscalização deverá ser refeito pela Contratada, sem quaisquer ônus adicionais para a Contratante.

## A Contratada obriga-se a reportar à Fiscalização imediatamente qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades da Codevasf.

## A Contratada obriga-se a responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos serviços objeto do procedimento licitatório, que eventualmente venham a ser solicitados pela Fiscalização do Contrato.

## A Contratada compromete-se em aceitar, nas mesmas condições iniciais do contrato, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, dentro do limite permitido em lei, conservando ou aumentando o percentual de desconto ofertado no período da Licitação, conforme previsto no Art. 14. do Decreto 7.983, de 08 de Abril de 2013.

## A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. Não são serviços de natureza continuada e possuem dedicação exclusiva.

# ANEXOS

## São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência:

- Anexo I: Justificativas;

- Anexo II: Modelo de Declaração Referente à Equipe Técnica;

- Anexo III: Planilha de Custos do Orçamento de Referência;

- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais – Mensalista; Detalhamento do BDI;

- Anexo V: Tabela de Consultoria do DNIT - Cesta de Mobiliário, de Instalações e de Custos Diversos

- Anexo VI: Divisão da Área de Abrangência da 2a Superintendência Regional da CODEVASF

- Anexo VII: Modelo do Relatório Mensal dos Serviços

Anexo I: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade do serviço de engenharia, previstas no Termo de Referência e que aqui, após relacionadas, passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratação:

A necessidade de contratação justifica-se por razões de interesse público, pois é de responsabilidade da Codevasf garantir a qualidade técnica e a efetividade da implementação de politicas públicas através das ações de execução direta, por meio de contratos, e indireta, por meio de convênios, entre outros, para fiel cumprimento de sua missão institucional.

A Compahia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e Parnaíba tem passado por um processo mais acelerado de expansão de sua área de atuação nos últimos 5 anos, em decorrência de atualizações legislativas, como é demonstrado pelo documento “Evolução da Divisão territorial da Codevasf” disponível no Apêndice. Por exemplo, a área de abrangência da 2a Superintendência Regional (2a SR) expandiu de 88 municípios para 213 entre 2018 e 2022.

A expansão territorial da área de atuação da Codevasf implicou desafios para o corpo técnico da empresa, notadamente diante do aumento da quantidade de instrumentos celebrados ao longo do tempo. Com isso, há um passivo de demandas a serem cumpridas para a fiscalização efetiva dos instrumentos sob responsabilidade da 2a Gerência de Infraestrutura, sendo assim fundamental a contratação de serviços de apoio à fiscalização e supervisão, bem como de serviços topográficos, para cumprir as necessidades imediatas e melhor aproveitar o corpo técnico nas atividades de maior complexidade técnica, atividades de planejamento e de tomada de decisão para as ações de desenvolvimento regional da 2a GRD.

Para a não utilização da Contratação Semi-integrada:

A área técnica ainda optou em adotar o regime de execução por preço unitário por se tratar de execução de serviço comum de engenharia com probabilidade significativa de alteração nos quantitativos de serviços contratados. Além disso, não há projeto básico para execução do objeto dessa contratação.

Assim sendo, não cabe, neste contexto, contratação sob regime de execução semi-integrada. Justificando a não utilização desta opção, em atendimento ao § 4º do artigo n° 42 da Lei nº 13.303/2016.

Art. 42 – Lei 13.303/16. § 4º “No caso de licitação de obras e serviços de engenharia, as empresas públicas e as sociedades de economia mista abrangidas por esta Lei deverão utilizar a contratação semi-integrada, prevista no inciso V do caput, cabendo a elas a elaboração ou a contratação do projeto básico antes da licitação de que trata este parágrafo, podendo ser utilizadas outras modalidades previstas nos incisos do caput deste artigo, desde que essa opção seja devidamente justificada.”

Artigo 43 – Lei 13.303/16.

“Os contratos destinados à execução de obras e serviços de engenharia admitirão os seguintes regimes: I - empreitada por preço unitário, nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários.”

Empreitada por Preços Unitários:

Preço certo de unidades determinadas. O pagamento será feito com base nas medições das unidades efetivamente executadas.

Os serviços de engenharia objeto desta licitação são padronizados e possuem qualidade e desempenho objetivamente definidos por instruções normativas da CODEVASF. Portanto, eles são classificados como serviços comuns de engenharia, em conformidade com o Decreto 10.024/2019. Sendo assim, a modalidade Pregão, na forma eletrônica, prevista na Lei 13.303/2016, é a mais adequada para a contratação destes serviços.

Além disso, a previsão dos quantitativos de cada um desses serviços é imprecisa, e por isso, a contratação por preço unitário garante o pagamento assertivo apenas das quantidades executadas com a qualidade e desempenho esperado, garantindo a vantajosidade econômica da contratação pela Administração Pública.

Com efeito, este regime de execução é o mais apropriado para o objeto da licitação, pois serão pagos somente os serviços efetivamente executados, mediante medições mensais, dos preços unitários propostos pela contratada.

Sistema de Registro de Preços: O procedimento licitatório auxiliar de SRP é definido na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas complementares.

Justifica-se o procedimento licitatório devido à imprevisibilidade do quantitativo e do momento em que essas contratações se farão necessárias, haja vista que há alta variabilidade na demanda por serviços de apoio à fiscalização ou de serviços topográficos pela 2ª Superintendência Regional da Codevasf. Essas necessidades variam, portanto, de acordo com o estágio de desenvolvimento das ações vinculadas aos instrumentos, em execução ou a serem celebrados.

Não divulgar Intenção de Registro de Preços - IRP

Considerando a necessidade de conclusão célere do procedimento licitatório perante a perspectiva de liberação orçamentária nos últimos meses do exercício, uma vez que qualquer atraso poderá comprometer as contratações, trazendo prejuízos ao interesse público, considerando ainda a possibilidade jurídica de dispensa da divulgação da Intenção de Registro de Preços, conforme § 1º, do Art. 4º, do Decreto 7.892/2013, Acórdão 2618/2018-Plenário TCU e Art. 20 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODEVASF, solicitamos a não divulgação da Intenção de Registro de Preços.

Autorização de Adesões - “Caronas”

A área técnica não vê empecilho em prever no edital a autorização de adesões para qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não participe do certame licitatório, considerando os seguintes argumentos:

- Ao participar do SRP, o licitante sabendo que outros órgãos podem solicitar adesões, ele pode ofertar um desconto maior, sendo vantajoso para o órgão gerenciador, já que o licitante poderá ofertar um quantitativo superior ao que está sendo licitado pelo órgão gerenciador, aumentando assim o seu faturamento;

- A autorização de adesões é vantajosa para o órgão gerenciador da ata porque atrai inúmeras empresas, aumentando assim à competitividade, e conseqüentemente a redução dos preços unitários, já que os licitantes podem executar os serviços para diversos órgãos os itens licitados;

- Por outro lado, para os órgãos que pegam carona no SRP há inúmeras vantagens, dentro das quais podemos citar:

  - Agilidade no processo de execução dos serviços, já que o mesmo não precisa realizar um processo licitatório, principalmente na execução de pequenas quantidades;

  - Às vezes, dependendo da necessidade e das condições orçamentárias, certos órgãos só têm condições de executar quantitativos inferiores, o que de certa forma, nas licitações desses órgãos, os preços ofertados pelos licitantes não são competitivos quando comparados aos de outros órgãos que licitam esses mesmos itens em quantidades bem superiores.

Gestor de Ata:

Será designado para gerir a Ata de Registro de Preços o ADR Albert dos Santos Mattos.

Intervalo mínimo de lances: O intervalo mínimo de lances para o item constante na planilha orçamentária é igual a R$ 2000,00 (dois mil reais).

Número do CATSERV: O CATSERV utilizado é o 23060 - fiscalização obras civis

Participação de Consórcios: Não será permitida, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio, tendo em vista, que o objeto em questão não é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvável a geração de algum fator técnico, operacional ou econômico, que venha privar a participação de empresas consideradas do ramo para execução do presente objeto.

Participação de Cooperativa: Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a forma de COOPERATIVAS uma vez que não se enquadra o objeto da licitação de contrato de mão de obra para execução sob a forma de cooperados, não havendo a necessidade de permissão de participação de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017 e a Lei 12.690/2012, no seu art. 5º.

Desapropriação:

Não há imóveis particulares diretamente atingidos pela execução dos serviços topográficos ou de apoio à fiscalização e supervisão técnica.

Critério de Julgamento: Menor Preço, de acordo com o Art.54 da Lei n.º 13.303/2016.

Divulgação do valor orçado: De modo a servir de referência para os licitantes, faz-se relevante a divulgação do orçamento estimado pela Codevasf, conforme Acórdão nº 1502/2018 – Plenário TCU: “Nas licitações realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgação no edital é obrigatória, e não facultativa, em observância ao princípio constitucional da publicidade e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição absoluta à revelação do orçamento.”

Declaração de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os serviços a serem contratados serão executados num prazo inferior a um ano, conforme consta do Termo de Referência e a previsão de recursos orçamentários é compatível, conforme previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Preços, o Art. 7º do Decreto nº. 7.892, de 23.01.13, não é necessário indicar a dotação orçamentária que somente será exigida para a formalização do Contrato.

Art. 7º - A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado.

§ 2º - Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Código Civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro responderá durante cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho.

Garantia de Execução (caução): É necessário para fins de emissão da Ordem de Serviço que a empresa Contratada tenha apresentado a Garantia de Execução do Contrato.

Aprovação do Projeto Básico: Os serviços de apoio, objeto do presente TR, não demandam a elaboração de Projeto Básico.

Qualificação Técnica: O critério adotado para habilitação da capacidade técnica da empresa licitante se refere à especificidade técnica dos serviços a serem executados. Os atestados de capacidade técnica exigidos da empresa e dos profissionais servem como garantia mínima suficiente para o cumprimento das obrigações a serem assumidas, dentro do parâmetro de qualidade esperado.

Neste Termo de Referência, fixou-se quantidades mínimas de atestados ou comprovação de formação técnico-acadêmica compatível com a qualificação necessária para execução dos serviços. As razões técnico-científicas para as escolhas são oriundas de análise cuidadosa do tipo de serviço a ser prestado, e as exigências limitam-se às parcelas de maior valor ou relevância para a execução do objeto, dando assim, um caráter competitivo de maior alcance entre as concorrentes.

Adicionalmente, a fixação de experiência mínima dos profissionais supracitados é devido à natureza dos serviços a serem executados, que compreendem a identificação, documentação e parecer de ir(regularidades) nas obras e serviços de engenharia sob responsabilidade 2a Superintendência Regional da Codevasf. Conforme descrito nas Especificações Técnicas, os profissionais de Engenharia da Contratada devem estar aptos a produzir pareces técnicos sobre projetos e orçamentos, relatórios de visitas técnicas, de fiscalização e de medição dos serviços. Apesar de se caracterizarem como serviços comuns de engenharia, por não requerer solução técnica especializada, essas atividades pressupõem o mínimo de experiência com a produção, fiscalização ou observação de produtos técnicos de engenharia. Com efeito, a fixação de experiência mínima nos parâmetros dos item 8.1.1.e1) e e2) visa atender os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência da Administração Pública, cuja justificativa técnica segue as orientações do Acórdão/TCU nº 890/2007-Plenário e o disposto nos incisos 1º, 3º e 5º do art. 30 da Lei nº 8.666/1993, de forma subsidiára à Lei nº 13.303/2016.

Registre-se que as exigências técnicas são imprescindíveis para que a Contratada comprove capacidade técnica-operacional de executar os serviços com a segurança e qualidade esperada, em conformidade às orientações do Manual de Pregão Eletrônico do Tribunal de Contas da União.

Licença Ambiental: No presente TR não está prevista a realização de obras ou de atividades degradadoras ou utilizadoras de recursos naturais que sejam passíveis de licenciamento ambiental.

## Visita à área de execução dos serviços: A visita à área de execução dos serviços NÃO será obrigatória, porém, recomenda-se às licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serão lotados os profissionais que prestarão os serviços e suas circunvizinhanças, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil ou arquiteto, indicado pela licitante, ou de seu representante legal ou responsável técnico, para tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

Matriz de Risco: O termo risco é designado como um evento ou uma condição incerta que, caso ocorra, terá efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco representa o resultado da combinação entre a probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto resultado caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere impactos econômicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execução do contrato.

Tendo em vista que o objeto de contratação deste Termo de Referência compreende serviços comuns de engenharia com padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos nas Especificações Técnicas, e que o critério de julgamento adotado será de menor preço, as quantidades de serviços que sofrerem modificações por eventos supervenientes serão objeto de aditivos e reequilíbrios contratuais. Portanto, entende-se ser redundante a elaboração de matriz de risco específica para essa contratação.

Anexo II: Modelo de Declaração Referente à Equipe Técnica

DECLARAÇÃO REFERENTE À EQUIPE TÉCNICA

A licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante legal (ou responsável técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei e por ser a expressão da verdade, de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta que dispõe de profissionais de nível superior, técnico e médio indicados na relação de que trata o item 8.1 - Qualificação Técnica, subitem 8.1.1.f), para prestar os serviços objeto desta licitação e que somente serão substituídos por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovados pela CODEVASF.

Cidade, ___/___/_____

____________________________________

Assinatura do representante legal

Nome: _____________________________

Função: ____________________________

Anexo III: Planilha de Custos do Orçamento de Referência

(Disponível em arquivo digital)

Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista - e Detalhamento do BDI

(Disponível em arquivo digital)

Anexo V: Tabela de Consultoria do DNIT - Cesta de Mobiliário, de Instalações e de Custos Diversos

(Disponível em arquivo digital)

Anexo VI: Divisão da Área de Abrangência da 2a Superintendência Regional da CODEVASF.

| ID | Município | Geocódigo | Polo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aracatu | 2902005 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 2 | Barra da Estiva | 2902807 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 3 | Brumado | 2904605 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 4 | Caculé | 2905008 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 5 | Caetité | 2905206 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 6 | Candiba | 2906600 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 7 | Condeúba | 2908705 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 8 | Contendas do Sincorá | 2908804 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 9 | Cordeiros | 2909000 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 10 | Guajeru | 2911659 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 11 | Guanambi | 2911709 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 12 | Ibiassucê | 2912004 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 13 | Iramaia | 2914307 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 14 | Ituaçu | 2917201 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 15 | Iuiu | 2917334 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 16 | Jacaraci | 2917409 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 17 | Lafaiete Coutinho | 2918704 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 18 | Lagoa Real | 2918753 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 19 | Licínio de Almeida | 2919405 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 20 | Maetinga | 2919959 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 21 | Malhada | 2920205 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 22 | Malhada de Pedras | 2920304 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 23 | Maracás | 2920502 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 24 | Mortugaba | 2921807 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 25 | Palmas de Monte Alto | 2923407 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 26 | Pindaí | 2924504 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 27 | Piripá | 2924702 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 28 | Planaltino | 2924900 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 29 | Presidente Jânio Quadros | 2925709 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 30 | Rio do Antônio | 2926806 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 31 | Sebastião Laranjeiras | 2930006 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 32 | Tanhaçu | 2931004 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 33 | Urandi | 2932606 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 34 | Barra | 2902708 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 35 | Bom Jesus da Lapa | 2903904 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 36 | Boquira | 2904100 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 37 | Botuporã | 2904209 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 38 | Brejolândia | 2904407 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 39 | Canápolis | 2906105 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 40 | Carinhanha | 2907103 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 41 | Caturama | 2907558 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 42 | Cocos | 2908101 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 43 | Coribe | 2909109 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 44 | Correntina | 2909307 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 45 | Dom Basílio | 2910107 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 46 | Érico Cardoso | 2900504 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 47 | Feira da Mata | 2910776 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 48 | Ibipitanga | 2912509 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 49 | Ibotirama | 2913200 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 50 | Igaporã | 2913408 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 51 | Jaborandi | 2917359 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 52 | Jussiape | 2918605 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 53 | Livramento de Nossa Senhora | 2919504 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 54 | Macaúbas | 2919801 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 55 | Matina | 2921054 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 56 | Morpará | 2921609 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 57 | Muquém do São Francisco | 2922250 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 58 | Oliveira dos Brejinhos | 2923209 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 59 | Paramirim | 2923605 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 60 | Paratinga | 2923704 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 61 | Riacho de Santana | 2926400 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 62 | Rio de Contas | 2926707 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 63 | Rio do Pires | 2926905 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 64 | Santa Maria da Vitória | 2928109 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 65 | Santana | 2928208 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 66 | São Félix do Coribe | 2929057 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 67 | Serra do Ramalho | 2930154 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 68 | Serra Dourada | 2930303 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 69 | Sítio do Mato | 2930758 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 70 | Tanque Novo | 2931053 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 71 | Angical | 2901403 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 72 | Baianópolis | 2902500 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 73 | Barreiras | 2903201 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 74 | Buritirama | 2904753 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 75 | Catolândia | 2907400 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 76 | Cotegipe | 2909406 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 77 | Cristópolis | 2909703 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 78 | Formosa do Rio Preto | 2911105 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 79 | Luís Eduardo Magalhães | 2919553 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 80 | Mansidão | 2920452 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 81 | Riachão das Neves | 2926202 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 82 | Santa Rita de Cássia | 2928406 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 83 | São Desidério | 2928901 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 84 | Tabocas do Brejo Velho | 2930907 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 85 | Wanderley | 2933455 | Área I - Bom Jesus da Lapa |
| 86 | Abaíra | 2900108 | Área II - Irecê |
| 87 | América Dourada | 2901155 | Área II - Irecê |
| 88 | Andaraí | 2901304 | Área II - Irecê |
| 89 | Barra do Mendes | 2903003 | Área II - Irecê |
| 90 | Barro Alto | 2903235 | Área II - Irecê |
| 91 | Boninal | 2904001 | Área II - Irecê |
| 92 | Bonito | 2904050 | Área II - Irecê |
| 93 | Brotas de Macaúbas | 2904506 | Área II - Irecê |
| 94 | Cafarnaum | 2905305 | Área II - Irecê |
| 95 | Canarana | 2906204 | Área II - Irecê |
| 96 | Central | 2907608 | Área II - Irecê |
| 97 | Gentio do Ouro | 2911303 | Área II - Irecê |
| 98 | Ibicoara | 2912202 | Área II - Irecê |
| 99 | Ibipeba | 2912400 | Área II - Irecê |
| 100 | Ibitiara | 2913002 | Área II - Irecê |
| 101 | Ibititá | 2913101 | Área II - Irecê |
| 102 | Ipupiara | 2914109 | Área II - Irecê |
| 103 | Iraquara | 2914406 | Área II - Irecê |
| 104 | Irecê | 2914604 | Área II - Irecê |
| 105 | Itaguaçu da Bahia | 2915353 | Área II - Irecê |
| 106 | João Dourado | 2918357 | Área II - Irecê |
| 107 | Jussara | 2918506 | Área II - Irecê |
| 108 | Lapão | 2919157 | Área II - Irecê |
| 109 | Lençóis | 2919306 | Área II - Irecê |
| 110 | Morro do Chapéu | 2921708 | Área II - Irecê |
| 111 | Mucugê | 2921906 | Área II - Irecê |
| 112 | Mulungu do Morro | 2922052 | Área II - Irecê |
| 113 | Novo Horizonte | 2923035 | Área II - Irecê |
| 114 | Palmeiras | 2923506 | Área II - Irecê |
| 115 | Piatã | 2924306 | Área II - Irecê |
| 116 | Presidente Dutra | 2925600 | Área II - Irecê |
| 117 | São Gabriel | 2929255 | Área II - Irecê |
| 118 | Seabra | 2929909 | Área II - Irecê |
| 119 | Souto Soares | 2930808 | Área II - Irecê |
| 120 | Uibaí | 2932408 | Área II - Irecê |
| 121 | Xique-Xique | 2933604 | Área II - Irecê |
| 122 | Aiquara | 2900603 | Área III - Vitória da Conquista |
| 123 | Alcobaça | 2900801 | Área III - Vitória da Conquista |
| 124 | Almadina | 2900900 | Área III - Vitória da Conquista |
| 125 | Anagé | 2901205 | Área III - Vitória da Conquista |
| 126 | Apuarema | 2901957 | Área III - Vitória da Conquista |
| 127 | Arataca | 2902252 | Área III - Vitória da Conquista |
| 128 | Aurelino Leal | 2902401 | Área III - Vitória da Conquista |
| 129 | Barra do Choça | 2902906 | Área III - Vitória da Conquista |
| 130 | Barra do Rocha | 2903102 | Área III - Vitória da Conquista |
| 131 | Barro Preto | 2903300 | Área III - Vitória da Conquista |
| 132 | Belmonte | 2903409 | Área III - Vitória da Conquista |
| 133 | Belo Campo | 2903508 | Área III - Vitória da Conquista |
| 134 | Boa Nova | 2903706 | Área III - Vitória da Conquista |
| 135 | Bom Jesus da Serra | 2903953 | Área III - Vitória da Conquista |
| 136 | Buerarema | 2904704 | Área III - Vitória da Conquista |
| 137 | Caatiba | 2904803 | Área III - Vitória da Conquista |
| 138 | Caetanos | 2905156 | Área III - Vitória da Conquista |
| 139 | Camacan | 2905602 | Área III - Vitória da Conquista |
| 140 | Canavieiras | 2906303 | Área III - Vitória da Conquista |
| 141 | Cândido Sales | 2906709 | Área III - Vitória da Conquista |
| 142 | Caraíbas | 2906899 | Área III - Vitória da Conquista |
| 143 | Caravelas | 2906907 | Área III - Vitória da Conquista |
| 144 | Coaraci | 2908002 | Área III - Vitória da Conquista |
| 145 | Dário Meira | 2910008 | Área III - Vitória da Conquista |
| 146 | Encruzilhada | 2910404 | Área III - Vitória da Conquista |
| 147 | Eunápolis | 2910727 | Área III - Vitória da Conquista |
| 148 | Firmino Alves | 2910909 | Área III - Vitória da Conquista |
| 149 | Floresta Azul | 2911006 | Área III - Vitória da Conquista |
| 150 | Gongogi | 2911501 | Área III - Vitória da Conquista |
| 151 | Guaratinga | 2911808 | Área III - Vitória da Conquista |
| 152 | Ibicaraí | 2912103 | Área III - Vitória da Conquista |
| 153 | Ibicuí | 2912301 | Área III - Vitória da Conquista |
| 154 | Ibirapitanga | 2912707 | Área III - Vitória da Conquista |
| 155 | Ibirapuã | 2912806 | Área III - Vitória da Conquista |
| 156 | Ibirataia | 2912905 | Área III - Vitória da Conquista |
| 157 | Iguaí | 2913507 | Área III - Vitória da Conquista |
| 158 | Ilhéus | 2913606 | Área III - Vitória da Conquista |
| 159 | Ipiaú | 2913903 | Área III - Vitória da Conquista |
| 160 | Itabela | 2914653 | Área III - Vitória da Conquista |
| 161 | Itabuna | 2914802 | Área III - Vitória da Conquista |
| 162 | Itacaré | 2914901 | Área III - Vitória da Conquista |
| 163 | Itagi | 2915106 | Área III - Vitória da Conquista |
| 164 | Itagibá | 2915205 | Área III - Vitória da Conquista |
| 165 | Itagimirim | 2915304 | Área III - Vitória da Conquista |
| 166 | Itaju do Colônia | 2915403 | Área III - Vitória da Conquista |
| 167 | Itajuípe | 2915502 | Área III - Vitória da Conquista |
| 168 | Itamaraju | 2915601 | Área III - Vitória da Conquista |
| 169 | Itamari | 2915700 | Área III - Vitória da Conquista |
| 170 | Itambé | 2915809 | Área III - Vitória da Conquista |
| 171 | Itanhém | 2916005 | Área III - Vitória da Conquista |
| 172 | Itapé | 2916203 | Área III - Vitória da Conquista |
| 173 | Itapebi | 2916302 | Área III - Vitória da Conquista |
| 174 | Itapetinga | 2916401 | Área III - Vitória da Conquista |
| 175 | Itapitanga | 2916609 | Área III - Vitória da Conquista |
| 176 | Itarantim | 2916807 | Área III - Vitória da Conquista |
| 177 | Itororó | 2917102 | Área III - Vitória da Conquista |
| 178 | Jequié | 2918001 | Área III - Vitória da Conquista |
| 179 | Jitaúna | 2918308 | Área III - Vitória da Conquista |
| 180 | Jucuruçu | 2918456 | Área III - Vitória da Conquista |
| 181 | Jussari | 2918555 | Área III - Vitória da Conquista |
| 182 | Lajedão | 2918902 | Área III - Vitória da Conquista |
| 183 | Macarani | 2919702 | Área III - Vitória da Conquista |
| 184 | Maiquinique | 2920007 | Área III - Vitória da Conquista |
| 185 | Manoel Vitorino | 2920403 | Área III - Vitória da Conquista |
| 186 | Maraú | 2920700 | Área III - Vitória da Conquista |
| 187 | Mascote | 2920908 | Área III - Vitória da Conquista |
| 188 | Medeiros Neto | 2921104 | Área III - Vitória da Conquista |
| 189 | Mirante | 2921450 | Área III - Vitória da Conquista |
| 190 | Mucuri | 2922003 | Área III - Vitória da Conquista |
| 191 | Nova Canaã | 2922706 | Área III - Vitória da Conquista |
| 192 | Nova Ibiá | 2922755 | Área III - Vitória da Conquista |
| 193 | Nova Viçosa | 2923001 | Área III - Vitória da Conquista |
| 194 | Pau Brasil | 2923902 | Área III - Vitória da Conquista |
| 195 | Planalto | 2925006 | Área III - Vitória da Conquista |
| 196 | Poções | 2925105 | Área III - Vitória da Conquista |
| 197 | Porto Seguro | 2925303 | Área III - Vitória da Conquista |
| 198 | Potiraguá | 2925402 | Área III - Vitória da Conquista |
| 199 | Prado | 2925501 | Área III - Vitória da Conquista |
| 200 | Ribeirão do Largo | 2926657 | Área III - Vitória da Conquista |
| 201 | Santa Cruz Cabrália | 2927705 | Área III - Vitória da Conquista |
| 202 | Santa Cruz da Vitória | 2927804 | Área III - Vitória da Conquista |
| 203 | Santa Luzia | 2928059 | Área III - Vitória da Conquista |
| 204 | São José da Vitória | 2929354 | Área III - Vitória da Conquista |
| 205 | Teixeira de Freitas | 2931350 | Área III - Vitória da Conquista |
| 206 | Tremedal | 2931806 | Área III - Vitória da Conquista |
| 207 | Ubaitaba | 2932200 | Área III - Vitória da Conquista |
| 208 | Ubatã | 2932309 | Área III - Vitória da Conquista |
| 209 | Una | 2932507 | Área III - Vitória da Conquista |
| 210 | Uruçuca | 2932705 | Área III - Vitória da Conquista |
| 211 | Vereda | 2933257 | Área III - Vitória da Conquista |
| 212 | Vitória da Conquista | 2933307 | Área III - Vitória da Conquista |