Anexo IX: Relação de Eventos para Faturamento do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA)

1. **Eventos**

* Relatório de Programação/Relatório Fotográfico - Lev. Projetos/Relatório de Dados Levantados;
* Relatório Preliminar do Estudo;
* Minuta do Relatório do Estudo;
* Minuta da Memória Justificativa;
* Minuta do Relatório de Custos; e
* Relatório Final.

1. **Observações**
   1. Os pagamentos do contrato serão feitos mediante a entrega dos relatórios técnicos, a cada conclusão.
   2. Para tanto, as consultoras apresentarão seus cronogramas, considerando, no mínimo, a relação dos eventos/produtos constantes deste anexo.
   3. A presente relação será adotada pela consultora na elaboração dos cronogramas físico e financeiro.
   4. A seu critério, a consultora poderá ampliar a relação de eventos/produtos por meio de desmembramento de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso seja possível.
   5. Os relatórios técnicos devem conter a equipe técnica que elaborou cada evento.